Tages-Arbeitsprotokolle

Tag 1	04.05.2012
- Besprechungen und Projektplanung
- Installation der Entwicklungsumgebung
- Vorbereitungen für die Projektdurchführung
- Erstellung der Repositories zur Quellcodeverwaltung

Tag 2	10.05.2012
- Suchen von Grafiken für die Spielclients
- Zeichnen der ersten zwei Schiffstypen als Vektorgrafik

Tag 3	11.05.2012
- Zeichnen der restlichen Schiffstypen als Vektorgrafik
- Besprechungen

Tag 4	18.05.2012
- Erstellung des Windows Phone 7 – Projekts
- Implementierung erster grundlegender Methoden

Tag 5	24.05.2012
- Besprechungen
- Evaluierung von verschiedenen XMPP-Bibliotheken für C#
- Implementierung des XML-Parsers

Tag 6	25.05.2012
- Implementierung der besten XMMP-Bibliothek für C#
- Implementierung von Verbindungsstatus und grundlegenden XMPP-Methoden
- Kontaktierung der Entwickler der XMPP-Bibliothek wegen Bugs und Problemen.

Tag 7	15.06.2012
- Implementierung der neuen, fehlerbereinigten Version der XMPP-Bibliothek
- Einbau von Grafiken in den Client
- Implementierung wesentlicher XMPP-Kommunikationsmethoden für die verschiedenen Spielaktionen
- Fertigstellung der Kommunikation des Matchmakers
- Implementierung des Spielfelds mit korrekt angezeigten Schiffen

Tag 8	21.06.2012
- Implementierung des TouchManagers
- Möglichkeit, Schiffe mittels Fingerbewegung auf dem Spielfeld zu platzieren, wurde eingebaut.
- Implementierung von Buttons im Spiel
- Spielablauf der Schiffsplatzierung wurde fertiggestellt

Tag 9	22.06.2012
- Implementierung von Sounds im Spielclient
- Wechsel zwischen Zielspielfeld und eigenem Spielfeld jetzt möglich
- Erstes Spiel komplett durchspielbar
- Projektdokumentationen und Pflichtenheft

Tag 10	29.06.2012
- Tests und Fehlerbereinigungen des Spielclients
- Kosten-Nutzen-Rechnung mit Break-Even-Point
- Besprechungen und restliche ToDos