Dokumentation Spielclient für Windows Phone 7.5

Entwicklungsumgebung

Die Entwicklungsarbeiten am Client wurden unter Verwendung von Microsoft Windows 7, Microsoft Visual Studio 2010 Premium und dem Microsoft Windows Phone SDK 7.1 durchgeführt.

Bei dem Client handelt es sich um eine gemischte Silverlight und XNA-Anwendung.
Die Benutzeroberfläche für Login und Spielersuche wurde unter Silverlight realisiert und entspricht damit dem Layout üblicher Windows Phone-Apps.
Der Spielablauf wird komplett in XNA gerendert, um das Positionieren, Aktualisieren, Zeichnen aller Elemente musste sich in der Entwicklung also selbst gekümmert werden.

Ressourcen

Die Schiffbilder wurden unter Inkscape als Vektorgrafik selbst gezeichnet.
Das Hintergrundbild wurde mithilfe von Gimp erstellt.

Desweiteren wurden zwei Soundeffekte und fünf Icons verwendet, die aus verschiedenen Projekten stammen und unter dem Punkt „Verwendete Bibliotheken und Fremdressourcen“ aufgelistet sind.

Milestones

07.06.2012	Funktionierende XMPP-Bibliothek und viel XMPP-Logik eingebaut
15.06.2012	Schiffe und Spielfeld werden korrekt im Spiel gerendert
21.06.2012	Schiffplatzierung fertiggestellt, Iconbuttons eingebaut
22.06.2012	Erste komplett durchspielbare Spielversion

Probleme

SVG-Rendering

Ursprünglich war geplant, die erstellten Schiffbilder direkt als SVG zu verarbeiten und im Spiel entsprechend zu rendern.
Zwar existiert eine Bibliothek, die dazu fähig wäre, diese würde durch ihre Größe und Komplexität die App unnötig aufblähen.
Aus diesem Grund wurde entschieden, die SVG-Bilder in entsprechende PNG-Dateien zu exportieren. Diese Bilder, die eine entsprechende Grundbreite von ca. 400 Pixel aufweisen, werden in der Laufzeit des Clients entsprechend kleiner skaliert.

XMPP-Bibliothek für Windows Phone

Das Evaluieren von XMPP-Bibliotheken für Windows Phone 7 gehörte zu den zeitintensiveren Tätigkeiten des Entwicklungsprozesses.
Tatsächlich existieren bis zum jetzigen Zeitpunkt nur zwei für Windows Phone 7.5 funktionierende XMPP-Bibliotheken.
Die tadellos funktionierende Bibliothek ist jedoch ein kommerzielles Produkt mit einer Lizenzgebühr im vierstelligen Eurobereich.
Daher viel die Wahl auf das auf Codeplex gehostete Open Source-Projekt xmedianet.

Leider war auch hier eine reibungslose Verbindung zu einem Jabber-Server nicht möglich. In den Pfingstferien traten wir daher mit den Entwicklern der Bibliothek in Kontakt und teilten unsere Erfahrungen und Analysen. http://xmedianet.codeplex.com/discussions/357224
Aufgrund unseres Beitrags wurde eine Woche später eine neue Version veröffentlicht, welche diverse Fehlerbereinigungen enthielt und von da an problemlos funktionierte.

So konnte rechtzeitig nach Ferienende die Entwicklung der XMPP-Komponenten beginnen.

Spielablaufbeschreibung

Verwendete Bibliotheken und Fremdressourcen

- XMPP/Media Library for .NET and Windows Phone 7.5
  - Copyright (c) 2011 Brian Bonnett ( http://xmedianet.codeplex.com/ )
  - Lizenz: MIT License
- Soundeffekt SPLASH
  - Autor: pretenice
  - Lizenz: CC sampling+ ( http://creativecommons.org/licenses/sampling+/1.0/ )
- Soundeffekt EXPLOSION
  - Autor: Omar Alvarado
  - Lizenz: CC Attribution 3.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ )
- Icon Splash und Explosion
  - Stammt aus dem Everaldo Crystal Project (Iconset für Linux)
  - Autor: Everaldo.com ( http://everaldo.com )
  - Lizenz: LGPL ( http://www.everaldo.com/crystal/?action=license )
- Icon Attack, Turn, Place Ship
  - Stammt aus dem Sfeers iconset
  - Autor: emey87 ( http://emey87.deviantart.com/ )
  - Lizenz: CC Attribution 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ )